АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.02.2018 года  № 10

с. Пески

Об организации  и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Песковского сельского поселения

при прохождении весеннего половодья в 2018 году

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 14 п.8, п.26 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего паводка, своевременной подготовки мостов и автомобильных дорог к безаварийному пропуску паводковых вод, администрация Песковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения  противопаводковых  мероприятий   при прохождении весеннего половодья в 2018 году  согласно приложению № 1.

2. В срок до 26.02.2018 года создать противопаводковую комиссию,   рекомендовать членам противопаводковой комиссии определить задачи и участки работы каждого члена комиссии в подтопляемых и затопляемых зонах; силы и средства потребные на этот период, в том числе и плавсредства; привлекаемое население и материальные ресурсы. Проработать вопросы эвакуации населения из зон возможного подтопления и затопления и их временное размещение.

3. Рекомендовать руководителю СХА  «Рассвет»:

3.1. В срок до 26.02.2018  года обеспечить чистоту водозаборов питьевой воды, для чего произвести герметизацию скважин от попадания талых паводковых вод, создать запас дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды;

3.2. Провести работы по очистке мостовых и трубчатых переходов через дороги, кюветов, водоотводов от снега и льда.

4. Директору Песковского филиала Павловского РАЙПО изыскать возможность зарезервировать для случаев крайней необходимости 500 штук мешкотары.

5. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, директорам школ проводить разъяснительную работу среди населения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев среди детей и взрослых в паводковый период, используя личные контакты и собрания, а также по вопросу страхования имущества на случай затопления при высоком паводке.

6. Запретить рыбную ловлю на всех водоемах и затопляемых территориях поселения на весь период весеннего паводка.

7. Данное постановление подлежит обнародованию.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Песковского

сельского поселения                                                                                  И. В.  Кулешов

Приложение №1

к постановлению администрации

Песковского сельского поселения

от  26.02.2018  г. № 10

ПЛАН

проведения  противопаводковых  мероприятий   при прохождении весеннего половодья в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок (дата) исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование паводковой комиссии на территории сельского поселения | не позднее 26.02.2018 г. | Глава поселения И. В. Кулешов |
| 2. | Составить перечень объектов, которым может угрожать опасность затопления в период весеннего половодья и паводка | до 26.02.2018 г | Противопаводковая комиссия |
| 3. | Произвести расчет необходимого количества материально- технических ресурсов для противопаводковых мероприятий | до 26.02.2018 | Глава поселения И. В. Кулешов Противопаводковая комиссия |
| 4. | Обеспечение связью, информацией, оповещением и наблюдением на паводковый период. | с 26.02.2018 г на весь период | Глава поселения И. В. Кулешов |
| 5. | Обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин, общественных колодцев от попадания талых вод и других загрязняющих веществ | до 26.02.2018г | Глава поселения И. В. Кулешов, члены противопаводковой комиссии |
| 6. | Выполнить герметизацию канализационных колодцев с целью предотвращения попадания в них поверхностных и паводковых вод | До начала паводка | Противопаводковая комиссия |
| 7. | Обеспечить контроль за размывом оврагов, где проходят водоводы | Во время паводка | Противопаводковая комиссия |
| 8. | Обеспечить работоспособность переносных насосов откачки воды | постоянно | Противопаводковая комиссия |
| 9. | Провести разъяснительную работу с населением и руководителями организаций по страхованию имущества на случай затопления при высоком паводке. | с 26.02.2018 г. на весь период | Глава поселения И. В. Кулешов, члены противопаводковой комиссии |
| 10. | Провести подготовительную работу на случай эвакуации населения, животных из затопляемых зон. | не позднее 26.02.2018 г. | Глава поселения И. В. Кулешов и члены противопаводковой комиссии |
| 11. | Подготовить к пропуску таловых вод мостовые, трубчатые переходы через дороги | не позднее 26.02.2018 г. | члены противопаводковой комиссии |
| 12. | Создать запас мешкотары в количестве 500 штук | не позднее 26.02.2018 г. | Директор Покровского филиала Павловского РАЙПО О.С.Колесникова |
| 13. | Создать необходимый запас продовольствия и товаров повседневного спроса в населенных пунктах (х. Чугуновка, д. Антиповка), доступ к которым в паводковый период затруднен. | Не позднее 26.02.2018 г. | Глава поселения И. В. Кулешов, директор Песковского филиала Павловского РАЙПО О.С.Колесникова |
| 14. | Обеспечить медицинское обслуживание населения подтопляемых хуторов | Не позднее 26.02.2018 г. | Фельдшер Песковского, Грабарева Н. Н. |
| 15. | Организовать дежурство постов в месте переправы людей в х. Чугуновка, д. Антиповка | Не позднее 26.02.2018 г. | Члены противопаводковой комиссии |
| 16. | Обеспечить пожарную безопасность на затопляемых участках населенных пунктов поселения | На весь период | Руководитель СХА «Рассвет» Стопкин Н. М.., глава поселения И. В. Кулешов |
| 17. | Для осуществления мониторинга прохождения половодья организовать взаимодействие с гидрометеостанцией, а также наблюдение за состоянием водных объектов на территории поселения | На весь период | Противопаводковая комиссия |
| 18. | Провести подготовительную работу на случай эвакуации населения, определить места размещения возможных эвакуируемых из зон затопления. | до 26.02.2018 г. | СХА «Рассвет» Стопкин Н. М.., глава поселения И. В. Кулешов |

Глава Песковского сельского поселения                                              И. В.  Кулешов